Итоги работы МУП «Управляющая компания ЖКХ» за 2012 год.

Жилищный фонд

В управлении МУП «УК ЖКХ» находится 756 жилых дома, (в том числе по Ленинскому району – 560 домов).

Подготовка к отопительному сезону 2012-2013гг выполнена своевременно.

Всего подготовлено подготовлено и сдано представителям ресурсоснабжающих организаций  756 жилых  дома (100%), так же оформлены и подписаны главами   муниципальных образований паспорта готовности  в количестве 756 шт.  ( 100%).

Силами служб ЭЖФ МУП «УК ЖКХ» подготовлено к отопительному сезону - административных зданий – 13, больниц – 4, школы, д/сады- 5.

Ежегодно работниками служб эксплуатации жилищного фонда МУП «УК ЖКХ» проводится работа по антитеррористическим мероприятиям, в рамках которой производится установка входных металлических дверей с домофонами и кодовыми замками.

Установлено  металлических дверей в кол-ве 80 шт. на сумму – 1517,9 тыс. руб.;

Всего в городе и районе закрыто 1340 подъездов на домофоны, с кодовыми замками, что составляет 87% от общего числа (1547), в 34 подъездах организована вахтовая охрана.

Текущий ремонт

На 2012г общий план текущего ремонта был запланирован на сумму 72 386,1 тыс.руб., из них: выполнить текущий ремонт  собственными силами в 119 жилых домах, общей площадью 429,1 тыс. м2 на сумму 56 400,5 тыс. руб. (с НДС) и подрядными организациями на сумму 15985,6 тыс.руб.

За 12 месяцев сумма выполненных работ по текущему ремонту составила 70 928,95 тыс. руб.(98%), в том числе:

собственными силами выполнен  текущий ремонт на 119ж.д.  на сумму 55 975,25   тыс. руб.

привлеченными подрядными организациями произведены работы на сумму-           14 953,7 тыс.руб.

Справочно за 2011 год:

Работы по текущему ремонту выполнены в 157 жилых домах на сумму 79785,2 тыс. руб. или 100,7%, в т.ч.

- собственными силами выполнен  текущий ремонт на 117ж.д.  на сумму 60661,2   тыс. руб. -101,7%

- подрядными организациями произведены работы на сумму- 19124,0 тыс. руб. или 97,7%, а именно:

Капитальный ремонт

За счет средств собственников жилых помещений на 2012г. запланировано проведение работ на сумму 34 743,7 тыс.руб. выполнено на  сумму-37 089,03 тыс.руб.

Из них:

- Ремонт кровель на 10 домах на сумму – 10 281, 4 тыс. руб.;

- герметизация межпанельных швов на 2-х домах на сумму – 2 090,6 тыс. руб.;

- сантехнические работы на 7 домах на сумму – 5 692,12 тыс. руб.;

Электромонтажные работы на 3-х многоквартирных домах на сумму – 1234,7 тыс.руб.;

- установка приборов учета тепла, ГВС и ХВС – на 7 домах на сумму – 2518,1тыс. руб.;

- ремонт балконов на сумму – 2144,9 тыс. руб.;

- проектные работы по ремонту балконов на сумму – 510,69 тыс. руб.;

- диагностика ВДГО на 3-х домах на сумму – 189,2 тыс. руб.;

- ремонт систем ДУ и ППА на 1 доме на сумму – 776,7 тыс. руб.;

- ремонт стволов мусоропроводов и камер – на 2-х домах на сумму – 1057,4 тыс. руб.;

- ремонт наружных панелей на 1доме на сумму – 677,4 тыс. руб.

-диспетчеризация лифтов на сумму-4313 тыс.руб.

- устройство козырьков над балконами -1116,1

- установка элеваторного узла -105,4 тыс.руб.

- дополнительное теплосбережение технического помещения-57,8 тыс.руб.

- проведены ремонтные работы  лифтов на 4187,8 тыс.руб.

- ремонт отмостки на 1 доме -141,3

Справочно за 2011год:

В 2011г. по Ленинскому району выполнены работы по капитальному ремонту 68 ж.д. на общую сумму 80737,63 тыс. руб.

- За счет денежных средств собственников жилых помещений выполнен капитальный ремонт на 29 ж.д. на сумму 37584,0 тыс. руб.

- За счет денежных средств городских и сельских поселений, выделенных на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, работы выполнены на 39 ж.д. на сумму 44294,83 тыс. руб.

Подготовлены и утверждены планы текущего и капитального ремонтов на 2013г

В 2013г. запланировано выполнить работы по текущему ремонту на сумму 73 114,41 тыс. руб.

- 52 754,41 тыс.руб. собственными силами (115жилых домов)

- 20 360 тыс. руб. за счет подрядных организаций.

На 2013г. за счет средств собственников, собранных на капитальный ремонт, и  бюджетных субсидий планируется отремонтировать: 71ж.д.

За счет денежных средств,  полученных от собственников жилых помещений -19ж.д. на сумму 31939,0 тыс.руб. в т.ч. софинансирование-691,3 тыс.руб.  Из них:

-  кровель ( мягких, шиферных) – 6 жилых домов,

-  герметизации швов- 3 жилых дома,

- сантехнические и электромонтажные работы – 8 жилых домов.

- ремонт мусоропровода-2 жилых дома

За счет  денежных средств, предусмотренных  муниципальными образованиями- 52ж.д. на сумму 99739,08 тыс.руб. из них:

-  кровель ( мягких, шиферных) – 19 жилых дома

- сантехнические и электромонтажные работы- 9 жилых домов,

- ремонт фасада, герметизация швов-16 жилых домов

- замена  лифтов – 6 жилых дома

- ремонт системы ДУ и ППА – 2 ж.д.

Выполнение производственных программ и программы энергосбережения

- Установка общедомовых приборов учета тепла горячей и холодной воды (план 10 домов).

- Проведены собрания на 10 домах.

- Получено согласие на установку на 7 домах, приборы сданы на коммерческий учет ресурсоснабжающей организации.

2. Установка приборов учета горячей и холодной воды на домах с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал при текущем ремонте. (План 23 дома).

Подготовлен новый план установки (17 домов). Установлены приборы учета  и сданы ПТО на 13 домах. Горки Ленинские установлены на 4 домах ХВС и на 1 ГВС. Оставшиеся будут установлены  до 16.01.13г. Отчитались по программе энергосбережения, что установлены на 17 домах в 2012г.

- Заключен договор на обслуживание ВДГО  жилого фонда с ООО «Промгазэнергосервис» (с 1 июля 2012г.)

- Проведены работы по диагностики внутренних газопроводов на 18 жилых домах г/п Видное. Получены заключения.

- Закончены работы по диспетчеризации лифтов – 2 этап. (Подключены лифты следующих домов:

-ПЛК д.46,48,70,72,74; Советская д. 44 к диспетчерской Жуковский пр- д д.3

-Школьная д.55,55а,79,81,83,85,87,89; Советский пр-д д.1,3,5,7,9,11,13,15; Строительная д.23,25,27,29,31,15; Советская д.2а,2б,6а,34 к.1,2,28,19а  к диспетчерской  ул. Строительная д.29.) Лифтеры переведены в ЗАО «Сервис-ЛИФТ» с 1 ноября 2012г. С 1 декабря 2012г. будет осуществлена передача диспетчеров в ЗАО «Сервис-ЛИФТ».

5. Проведены работы по энергоаудиту на объектах, находящихся в хозяйственном ведении МУП «УК ЖКХ».

Финансово-экономическое состояние

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01. 2013. –   282,1 млн. руб.,  в т.ч.:

1.  Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 196,3  млн.руб.

| Период | Сальдо на 1 число | Предъявлено населению | Оплачено | Сальдо на конец | % оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декабрь 2012 | 215 199 653,43 | 171 523 074,40 | 190 429 530,66 | 196 293 197,17 | 111,02 % |
| Итого 2012г. | 170 409 711,36 | 2 184 697 383,87 | 2 158 813 898, 06 | 196 293 197,17 | 98,82% |
| Итоги 2011 г. | 157 745 700 ,87 | 2 275 604 759,15 | 2 262 940 748,66 | 2 382 367 942,01 | 99,44% |
| Январь 2013г. | 196 293 197,17 |  |  |  |  |

В том числе задолженность юридических лиц 1217,5 тыс. руб., из них:

- Задолженность Управления образования – 429,2 тыс. руб.

- Управление здравоохранение –отсутствует,

- Управление внутренних дел – 206,0 тыс. руб.

Прирост задолженности на 01 января 2013г. составил 25,9 млн. руб. или 15,2%

Причинами увеличения задолженности являются:

- рост тарифов на ЖКУ в среднем 12%

- передача домов в управление другим управляющим компаниям

2. Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 85,8 млн. руб., задолженность за оказанные услуги по содержанию объектов благоустройства отсутствует.

Кредиторская задолженность

Общая задолженность по расчету с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2012г. (оперативно без начислений за декабрь) составляет 20,6 млн. руб.

ПТО ГХ  - задолженность отсутствует.

ОАО МОЭК – задолженность отсутствует.

ОАО Мосводоканал задолженность отсутствует

Задолженность за электроэнергию -0,9 млн. руб.

Задолженность за газ – отсутствует

Задолженность кредитным организациям отсутствует.

- Задолженность перед персоналом по заработной плате отсутствует. В декабре в форме единовременной премии произведена выплата младшему обслуживающему персоналу в качестве компенсации по оплате ЖКУ.

- Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам  отсутствует.

- Согласовано штатное расписание на 2013г. с учетом минимальной заработной платой работникам 1разряда в размере 9001 руб.

Работа с дебиторской задолженностью

Досудебное взыскание дебиторской задолженности:

-выставлено требований – 5606 шт.

- выставлено предписаний- 5119шт.

- отключения: по ГВС – 19 шт.

электроэнергия- 37 шт.

- Заключено соглашений – 148 шт. на сумму -7217,3 тыс. руб.

- передано в правовой отдел – 162 шт. 13 931,9тыс. руб.

С 01.01.2012г. Компания направила 206 исковых заявлений  на общую сумму                19 294 218, 08 руб. (указанная сумма включает оплаченную государственную пошлину и начисленные пени). Зачастую, в связи с большим количеством дел, находящихся на рассмотрении в судах района, проходит несколько месяцев до принятия судами решений и впоследствии выдаче судебных решений, а также затягивается последующая выдача исполнительных листов, что сказывается на интенсивности сбора денежных средств  в пользу  Компании.

Во исполнение решения судов Компания  направляет в отделы  судебных приставов по  УФССП России исполнительные документы  на взыскание задолженности за неоплаченные  жилищно-коммунальные услуги в принудительном порядке. За период с 01.01.2012г. по 29.12.2012г. в отдел судебных приставов  по Ленинскому муниципальному району и по г. Москве направлено   всего 329 исполнительных документа  на общую сумму   22 018 994, 84 руб.

Благоустройство и озеленение

В 2012 году осуществлялось обслуживание объектов благоустройства согласно заключенных контрактов в г.п. Видное, Московский, с.п. Развилка, Сосенское, Володарского, Филимонковское, Булатниковское, (уход за дорогами и газонами, цветниками, малыми формами, детскими и спортивными площадками). Кроме того МУП УК ЖКХ осуществляло уход и содержание придомовых территорий в 11 поселениях района.

Проведена  подготовка к зимнему периоду: произведена закупка песко-соляной смеси в количестве 571 т., реагентов (15т), уборочного инвентаря, отремонтирована уборочная техника – 21 трактор и 21 снегоуборщик, разработаны маршруты зимней уборки дорог.

Проведено новогоднее оформление городов и поселков. Установлена и украшена новая елка у к/т Искра и живые новогодние ели в г.Видное.

По результатам открытого аукциона подписан контракт на право оказания услуг по содержанию объектов благоустройства и озеленения г/п Видное, с/п Володарского, содержание дорожного хозяйства.

В праздничные дни с 01. по 08.2013г.  выход работников и техники ежедневно составил:

- 164 дворников,

- 14 тракторов,

- 11 рабочих зеленого хозяйства.

Осуществлен вывоз снега в г.Видное – 192 куб.м.

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам						Ю.А. Альмяшева